附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价     完成结果评价

项目名称：   未成年救助保护中心改造建设

项目单位：         海口市救助管理站

主管部门：         海口市民政局

评价时间：  2019年 1月 1 日至2019年12 月31日

组织方式：□财政部门    □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组  项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产品指标 | 质量指标 | 完成基础设施建设质量达标率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ≥85% |
|  |  | 完善机构功能需求率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ≥85% |
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ≥85% |
|  | 时效指标 | 基础设施建设当年开工率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≤80% |
|  |  | 基础设施建设按期完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | ≤80% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 优化资金使用 | 100% | ≥95% | ≥90% | ≤85% |
|  |  | 提升机构的整体形象 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≤80% |
|  | 社会效益 指标 | 提升社会关注度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≤80% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 市救助站 | 主管部门 | 市民政局 |
| 项目负责人 | 谢克雄 | 联系电话 | 65908925 |
| 地址 | 海口市琼山区振发横路28号 | 邮编 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 204.3 | 实际到位资金（万元） | 204.3 | 实际使用情况（万元） | 174.69 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 204.3 | 市县财政 | 204.3 |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 谢克雄 | 站长 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 石春海 | 主任科员 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 王娟 | 副站长 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 周亮 | 办公室主任 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 张营辉 | 报账员 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 陆燕萍 | 未保科长 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 冯胜杰 | 流动科长 | 海口市救助管理站 |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

附件1-4

海口市救助管理站

财政支出项目绩效评价报告

# 根据海口市财政局关于开展2019年度预算项目绩效自评的通知的要求，现将我单位未成年救助保护中心改造建设项目绩效自评工作报告如下：

# 一、项目概况

# （一）项目单位基本情况

# 海口市救助管理站是直属海口市民政局管理的正科级参公事业单位。地址为于海口市琼山区振发横路28号，单位编制人数为10名，编外人数为7名。内设机构站办公室、财务科、流动巡查科、前台管理科、后勤科、未保科、甄别科等7个科室。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 未成年救助保护中心改造建设项目属于一次性项目,项目资金用途为未成年救助保护中心综合楼办公区域、受助区域基础设施的改造建设专项经费。

# (三)项目绩效目标

| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品指标 | 数量指标 | 基础设施建设工程数量 | 1个 |
|  |  |  | 基础设施建设工程面积 | 3000m² |
|  |  | 质量指标 | 完成基础设施建设质量达标率 | 100% |
|  |  |  | 完善机构功能需求率 | ≥90% |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 基础设施建设当年开工率 | ≥90% |
|  |  |  | 基础设施建设按期完成率 | ≥95% |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 优化资金使用 | ≥100% |
|  |  |  | 提升机构的整体形象 | ≥90% |
|  |  |  |  | ≥90% |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升社会关注度 | 稳步提高 |
|  |  |  | 社会机构及志愿者参与率 | 明显提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会机构媒体 | 100% |
|  |  |  | 帮扶对象 | 100% |

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

未成年救助保护中心改造建设项目预算批复金额为204.3万元，实际到位资金204.3万元，到位率100%。

海口市救助管理站所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

未成年救助保护中心改造建设项目资金预算计划204.3万元，全年支出174.69，支出进度85.5%。

# （三）项目资金管理情况分析

# 在项目资金管理上，未成年救助保护中心改造建设项目资金管理均严格按照国家法律法规执行，专款专用。按照预算部分归口设站的要求，账务由海口市国库支付局进行集中核算。此次绩效评价过程中未发现有截留，挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 我单位成立项目实施小组，由谢克雄任组长，项目组成员有石春海、王娟、周亮、张营辉、冯胜杰、陆燕萍，负责项目的组织和实施。项目分解成各小项目分别由各科室负责人对该科室制定年度工作计划及计划实施方案，确定项目目标，经费预算，经站领导班子成员办公会议通过，各科室负责人负责组织实施，分解项目完成后，由办公室组织项目小组对分解项目的实施情况进行分析、评价、总结。为更有效的指导今后的项目实施工作。

# （二）项目管理情况分析

# 一、项目管理实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。

二、严格依法管理使用经费，执行行政事业单位财务制度。单位对经费实行专账核算，按规定编列决算，严格执行法人负责制、合同管理制、报账制度等内控制度。经费使用单位厉行节约，严格按照“八项规定”的要求从严控制支出。在日常督导和绩效评价过程中未发现超范围、超标准支出的情况。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）204.3万元严格按年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，按项目进度实施，无超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

优化资金使用，严格按计划控制，按照签署协议合同约定以项目实施进度支付，支付比例不能大于80%，并以检测项目实施质量与实施耗损作为测算依据，在监理及施工方确认签字予以支付；通过进度及项目实施方案把控，对项目资金进行有效管理，确保工期及实施目标；剩余项目资金尾款根据项目验收并形成项目报告后予以支付。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

市救助管理站根据项目运行方案，实施严格的项目管理，通过政府采购流程，以公开招标、竞争性谈判等采购方式实施，严格按照施工进度支付，专款专用，并监督把控项目实施，保证项目质量、安全、有效开展；截止2019年12月项目实施进度累计支付80%，达到预期规定实施目标，剩余项目资金尾款根据项目验收并形成项目决算报告后予以支付。

（2）项目完成质量

项目均按期（阶段）完成预期任务目标。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

| 绩效指标 | 绩效申报目标 | 完成率 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产出指标 |  |  |  |
| 完成基础设施建设质量达标率 | 申报完成基础设施建设质量达标率≥95% | 100% | 优 |
| 完善机构功能需求率 | 申报完善机构功能需求率≥90% | ≥95% | 优 |
| 基础设施建设当年开工率 | 申报基础设施建设当年开工率≥90% | 100% | 优 |
| 二、成效指标 |  |  |  |
| 基础设施建设按期完成率 | 申报基础设施建设按期完成率≥95% | 100% | 优 |
| 优化资金使用 | 申报优化资金使用100% | 100% | 优 |
| 提升机构的整体形象 | 申报提升机构的整体形象≥90% | ≥95% | 优 |
| 社会机构及志愿者参与率 | 关注度提高 | 稳步提升 | 良 |
| 三、满意度指标 |  |  |  |
| 有关政府部门 | 预期满意 |  | 满意 |
| 救助对象 | 预期满意 |  | 满意 |
| 社会公众、媒体 | 预期满意 |  | 满意 |

# （2）项目实施对经济和社会的影响

1、项目实施推进项目的规范化管理、通过项目推动的形式延伸至具体采购程序、工作流程、资金管理、项目实施、质量标准等机制，履行项目实施中监管职责和绩效评价职责。

# 2、对未成年人救助保护综合楼维修改造，是完善未成年人保护工作配套功能设施，提升未成年人保护机构的整体形象，促进社会组织与救助机构的合作从而不断提升服务水平，提升政府公信力。

# 4. 项目的可持续性分析

地方财政项目资金下达,为今后未成年人保护工作的顺利开展以及对事业发展规划做出保障。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 2019年项目绩效目标经项目计划和实施方案，按照组织项目实施后均已完成预期任务目标。

# 五、综合评价情况及评价结论

# 项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，2019年海口市救助管理站“未成年救助保护中心改造建设项目”项目综合平均得分为99分，评价等次为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标 (评价人员绩效评价指标评分表见附件1-3) 。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）绩效自评工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是建立科学的预算及评估机制。严格财政资金支出标准和范围，同时引入绩效审核机制，分类别、分层次地评估不同服务所需的财政投入比例、规模和水平，以保证资金投入公平，免受社会质疑，实现产出效用最优化。

# （二）存在的问题

1、社会各界对公共服务的认识不高；

2、制度规定还不健全；

3、在支出工程项目进度中，存在一般性支出压减影响而不能按进度支付的现象。

# 七、其他需说明的问题

# 无