附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称： 海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造

项目单位：海口市殡葬管理所（海口市殡葬管理监察大队）

主管部门：     海口市民政局

评价时间：  2019年 1 月 1 日2019年12月31日

组织方式：□财政部门    □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年4月9日

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 督导检查 | 聘请专业的管理人员 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  | 群众对于遗体告别的需求 | 群众办理遗体告别需求增长量 | 90%-100% | 80%-89% | 60%-79% | 40%-59% |
| 成效指标 | 督导检查 | 合格率100% | 90%-100% | 80%-89% | 60%-79% | 40%-59% |
|  | 群众对于遗体告别的需求 | 群众的满意度 | 90%-100% | 80%-89% | 60%-79% | 40%-59% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海口市殡葬管理所（海口市殡葬管理监察大队） | 主管部门 | 海口市民政局 |
| 项目负责人 | 关大炜 | 联系电话 | 68636568 |
| 地址 | 海口市秀英区海榆中线六公里 | 邮编 | 570000 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额 （万元） | 128 | 实际到位资金（万元） | 128 | 实际使用情况（万元） | 95 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 128 | 市县财政 | 128 |  | 95 |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 6 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 关大炜 | 正科/所长 | 海口市殡葬管理所 | 97 |  |
| 贺爱兵 | 科员/办公室主任 | 海口市殡葬管理所 | 96 |  |
| 赖厚志 | 科员/办事人员 | 海口市殡葬管理所 | 97 |  |
| 合计 | 平均得分96.67 |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2020年 4月 9日 |

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

# 项目概况

# （一）项目单位基本情况

# 海口市殡葬管理所（海口市殡葬管理监察支队）隶属于海口市民政局，正科级事业单位。核定财政管理事业编制25名，其中正科（所长、支队长）1名，副科2名，其它管理人员17名。

# （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目属于一次性项目，用于完成海口市殡仪馆南海厅（告别厅）各项维修改造，项目中包含了维修改造项目招标代理费用、维修改造项目设计费用、维修改造项目工程费用、维修改造项目监理费用、维修改造项目结算审核费等。

# 南海厅（告别厅）位于海榆中线六公里海口市殡仪馆内，源于1997年建成，总建筑面积913.8m²，地上两层、地下一层，结构形式为框架剪刀墙结构，平面功能布局为：地上一层为遗体告别大厅、贵宾休息室、公共卫生间，地上二层为办事人员办公室、升降台控制室，地下一层为遗体储存升降室。

# 南海厅（告别厅）自建成后，从未进行过维修改造，布局设计不合理及客观等因素，存在诸多问题：一是大厅外墙立面有大面积空鼓及渗水现象，每逢刮风下雨均有条砖脱落，容易触发安全隐患；二是大厅内布局没有公共卫生间、休息室无法满足广大市民对于遗体告别的需求；三是大厅屋顶年久失修，时常出现漏水的情况，无法满足广大市民对于遗体告别的需求。

# （三）项目实施依据

# 2018年1月8日，海口市民政局局长办公会议（局长办公会议纪要2018年第1期）原则同意我所关于审议对殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目设计方案。

# 2018年8月23日，海口市财政局做出《关于海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目预算评审结果意见的函》（海财社函〔2018〕5538号），将送审金额2231610.31元核减为1910363.42元。其中建安费1710451.18元、设计费72000元。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2019年度海口市殡葬管理所财政拨款年初预算资金128万元，截止2019年12月31日，实际到位资金128万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

（二）项目资金使用情况分析

海口市殡葬管理所2019年收到财政拨款实际到位资金为128万元，实际使用资金合计：95万元。

# （三）项目资金管理情况分析

# 海口市殡葬管理所于2019年收到海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目资金128万元，用于支付海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造，截止2019年12月31日资金结余33万元，剩余资金由市财政收回。

三、项目组织实施情况

（一）项目管理情况分析

为加强和规范我所资金运行管理，依据相关规定，我所制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置与管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。严格把控资金使用和支付情况，保证殡葬事务管理项目支付正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2019年海口市殡葬管理所海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目申报预算128万元，具体分解为：维修改造项目招标代理费用、维修改造项目设计费用、维修改造项目工程费用、维修改造项目监理费用、维修改造项目结算审核费等。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目申报预算为128万元，该项目资金实际下放128万元。已支付95万元，资金使用率74.22%。尚有33万元未支付。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年1月1日起至2019年12月31日，完成海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目第一笔款（30%）507,000元，工程监理费第一笔款（50%）21,500元，招标代理费1,400元，设计费第一笔款（95%）68,400元，海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目第二笔款（30%）507,000元，海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目第三笔款（25%）422,500元，工程监理费第二笔款（50%）21,500元。

（2）项目完成情况

海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造工程于2018年10月26日完成招标，中标单位是海南嘉峰建筑工程有限公司，中标价为169万。

工程监理于2018年11月20日所长办公会议讨论研究并报民政局备案，由河南建达工程咨询有限公司承担监理工作，报价43,000元。

海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造工程基本已经完成，并进行了屋面瓦、外墙、室内墙面、天花板、室外天花板、玻璃幕墙、栏杆的验收。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成原定项目中的全部设计和预算中已有的项目，进行了屋面瓦、外墙、室内墙面、天花板、室外天花板、玻璃幕墙、栏杆的验收，但是由于设计后期发生了更改，导致现场签证工作有所滞后，追加的工程量未经过审核，施工无法擅自施工。

（2）项目实施对经济和社会的影响

海口市殡仪馆南海厅（告别厅）更新改造项目属于一次性项目，通过本项目的实施，可以有效消除南海厅（告别厅）的安全隐患，确保国有资产安全完整使用，进一步改善我所、殡仪馆的办公条件，降低行政成本，提升行政效能，方便服务群众，提升我所和殡仪馆的外部形象，进一步推动绿色殡葬改革的进行。

4. 项目的可持续性分析

（一）主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

为加强和规范我所资金运行管理，依据相关规定，我所制定了财务人员岗位职责、预算编制、账户设置与管理、票据管理、支出管理、政府采购等制度。对每一笔资金的支出和审核都有严格的管理和把控，保证本次项目资金能够合理合规的专款专用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

由于已完成原定项目中的全部设计和预算中已有的项目，进行了屋面瓦、外墙、室内墙面、天花板、室外天花板、玻璃幕墙、栏杆的验收，但是由于设计后期发生了更改，导致现场签证工作有所滞后，追加的工程量未经过审核，施工无法擅自施工。后期根据项目审核的情况，进行施工。

五、综合评价情况及评价结论

对海口市殡葬管理所2019年整体支出进行绩效自评，评价范围包括：目标内容、决策依据、决策程序、分配办法、分配结果、到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织机构、管理制度、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度。

海口市殡葬管理所按照相关资金管理办法和年初总体工作计划完成了殡葬政策宣传工作。对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分：该项目总分100分，该项目平均评价得分为96.67分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）完善预算编报程序。

（2）严格预算执行。

（3）建立部门整改机制。

2、存在问题

（1）绩效指标不明确，未对项目做明确的任务和目标，没有具体的项目预算，致使项目在资金分配上不明确。

（2）部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3、建议

（1）在今后的工作中做好支出计划或项目预算，明确项目资金的分配情况，确保项目的各项用途发挥最大的作用。

（2）严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

七、其他需说明的问题

无

海口市殡葬管理所

2019年4月9日